**Notulen Meeting**

Hari/ Tgl : Jumat, 22 Agustus 2015

Tempat : Ruang Direksi

Perihal : Koordinasi Internal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hadir : - Bp. Yulisar K

-Seluruh Staff MPI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Sehubungan SLF pada bulan November harus selesai, maka No.1 Syarat SLF yang harus dipenuhi :
2. Listrik apakah sudah mendapat rekomendasi dari PLN
3. Lift
4. Penangkal Petir
5. Gondola
6. Gentset
7. Mencari rekanan penyewaan mobil gondola untuk Cleaning Service (PIC . Pak Udin).
8. Penangkal petir telah terpasang, Penawaran dari Trisandira.
9. Gentset telah terpasang & sudah mendapat rekomendasi oleh Depnaker.
10. Pemadam Kebakaran telah terpasang & sudah mendapat rekomendasi oleh Damkar.
11. Sehubungan dengan penawaran ruangan untuk yayasan Dewan Asuransi Indonesia, dibuatkan surat konfirmasi untuk penawaran, untuk segera TTD PPJB, di Follow up Pak Herman dan Pak Wisnu yaitu :
12. Perhitungan uang yang masih tersisa dengan Pak Budi ( Perhitungan antara uang di MPI).
13. Apakah diperhitungkan dengan Jamsostek.
14. Bagaimana dan kapan PPJB nya.
15. Sasaran outputnya PPJB Notaril, sehingga sudah ada kepastian hukum untuk proses perhitungan pembayaran.
16. Kepastian Diundang Bpk Marcellus PT.Madesa dan mengirim email dan sms.
17. Membuat surat penawaran ke BNI, space yang ditawarkan pada bagian Tower A sewa berapa luasan yang dipelukan.

**Notulen**

Novita